**Załącznik Nr 1 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów ochrony czynnej w lądowych siedliskach w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu wykonania zabiegów ochrony poszczególnych siedlisk zawiera Tabela Nr 1 oraz Mapy o numerach 1-19.

Niektóre obszary objęte pracami są trudno dostępne i położone na podmokłym, torfowym podłożu. Zabiegi ochrony czynnej będą polegać na ręcznym wykaszaniu, ręcznym usuwaniu drzew i krzewów oraz ręcznym usuwaniu inwazyjnych gatunków obcych. Zabiegi ochrony czynnej należy wykonać wyłącznie przy użyciu ręcznego sprzętu. Ilekroć w dokumentacji postępowania jest mowa o ręcznym sprzęcie lub ręcznym usuwaniu/koszeniu należy przez to rozumieć wykorzystanie urządzeń obsługiwanych za pomocą rąk (piły, kosy itp. ręczne lub mechaniczne). Nie dopuszcza się używania pojazdów mechanicznych ani samobieżnych (dotyczy również usuwania biomasy oraz frezowania).

Ilekroć z tabeli nr 1 wynika, że „powstałą biomasę należy usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować”, zaś końcowy termin wykonania zabiegu upływa później niż na dwa tygodnie przed terminem wykonania przedmiotu umowy wskazanym w umowie, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia biomasy nie później niż do ostatniego dnia wykonania przedmiotu umowy.

Terminy końcowe wykonania poszczególnych prac podane w tabeli nr 1 ulegają odpowiedniemu skróceniu w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu ich wykonania. W takim przypadku Wykonawcę wiąże termin wykonania wskazany w umowie.

**Tabela Nr 1**

**Szczegółowa lokalizacja, czas oraz zakres zabiegów ochronnych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kod siedliska/ Zbiorowisko roślinne | Nr wydzielenia | Nr mapy | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Powierzchnia siedliska w działce ewidencyjnej w ha | Rodzaj i sposób wykonywania zabiegu ochronnego | Powierzchnia zabiegów w siedlisk |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi | 2330\_02 | 17 | Uhowo | 344/3 | 0,00014 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., ręczne koszenie w terminie dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 10–15 cm, koszenie wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 0,175 |
|  344/4 | 0,17486 |
| 2 | 4030 Suche wrzosowiska | 4030\_03 | 17 | Uhowo | 344/3 | 0,1352 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej, powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 0,142 |
|  344/4 | 0,0068 |
| 3 | 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe | 6410\_01 | 1 | Pańki | 52/16 | 0,0655 | Ręcznie koszenie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 10–15cm, zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej, powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 0,9478 |
| 53/29 | 0,0511 |
| 6410\_02 | 3 | Pańki | 3/5 | 0,0091 |
| 4/2 | 0,0201 |
| 5/12 | 0,0539 |
| 6410\_03 | 5 | Radule | 117/1 | 0,0123 |
|  116/1 | 0,0373 |
| 6410\_05 | 10 | Wólka Waniewska | 78/2 | 0,0333 |
| 6410\_06 | 10 | Wólka Waniewska | 159 | 0,041 |
| 6410\_10 | 17 | Uhowo | 785 | 0,0163 |
| 784 | 0,0272 |
| Borowskie Żaki | 127 | 0,1113 |
| 123 | 0,171 |
| 128 | 0,097 |
| 135 | 0,0254 |
| 131 | 0,0294 |
| 136 | 0,034 |
| 137 | 0,0374 |
| 138 | 0,0169 |
| 140 | 0,0583 |
| 4 | 6430 | 6430\_01 | 1 | Pańki | 65/6 | 0,0017 | Ręczne usuwanie inwazyjnych gatunków obcych, w szczególności: klonu jesionolistnego *Acer negundo*, niecierpka gruczołowatego *Impatiens glandulifera*, nawłoci *Solidago spp.,* derenia rozłogowego *Cornus sericea*; Usuwanie inwazyjnych, obcych gatunków drzewiastych w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., w szczególności: klona jesionolistnego *Acer negundo*, derenia rozłogowego *Cornus sericea* i czeremchę amerykańską Padus serotina: drzewa i krzewy karczować lub po ścięciu niszczyć pniaki mechanicznie (frezem); ewentualnie ścinać równo z powierzchnią gruntu i korować pozostające części przyziemne; owocujące pędy (w szczególności klonu jesionolistnego) niszczyć. Usuwanie obcych gatunków zielnych, w szczególności niecierpka gruczołowatego *Impatiens glandulifera* i nawłocie *Solidago spp.,* ; niecierpka wyrywać lub ścinać od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.; nawłocie wyrywać od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. Wyrwane osobniki zabezpieczać w taki sposób, aby nie dopuścić do rozsiewania. | 1,3349 |
| 64/4 | 0,0029 |
| 6430\_02 | 1 | Pańki | 69/1 | 0,0082 |
| 6430\_03 | 1 | Pańki | 34/9 | 0,0232 |
| 35/46 | 0,021 |
| 35/48 | 0,0039 |
| 35/49 | 0,0059 |
| 38/10 | 0,0104 |
| 39/21 | 0,091 |
| 40/24 | 0,2795 |
| 41/10 | 0,1728 |
| 42/11 | 0,2207 |
| 43/22 | 0,0472 |
| 45/24 | 0,0073 |
| 47/11 | 0,0214 |
| 310/5 | 0,0186 |
| 6430\_04 | 1 | Pańki | 56/6 | 0,0173 |
| 328 | 0,0599 |
| 6430\_05 | 1 | Pańki | 64/1 | 0,0165 |
| 65/5 | 0,0129 |
| 6430\_06 | 1 | Pańki | 328 | 0,0124 |
| 310/6 | 0,004 |
| 310/8 | 0,005 |
| 6430\_07 | 3 | Pańki | 4/2 | 0,0194 |
| 6/8 | 0,132 |
| 7/2 | 0,0522 |
| 6430\_08 | 2 | Pańki | 310/8 | 0,0454 |
| 6430\_11 | 6 | Kurowo SNS | 4/3 | 0,0222 |
| 5 | 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe | 6120\_01 | 11 | Topilec: | 449 | 0,0111 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów w terminie od od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., koszenie ręczne w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 10–15 cm, koszenie wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej i przyziemnych części kęp, powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 1,296 |
| 490 | 0,0665 |
| 6120\_03 | 11 | Topilec: | 106 | 0,1194 |
| 6120\_05 | 11 | Topilec: | 201/1 | 0,687 |
| 205 | 0,032 |
| 216 | 0,0922 |
| 123 | 0,1455 |
| 114 | 0,0106 |
| 6120-07 | 11 | Bokiny | 330/2 | 0,0133 |
| 335/2 | 0,1184 |
| 6 | 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe | 6230\_01 | 4 | Kruszewo | 344/1 | 0,0164 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów w terminie od od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., koszenie ręczne w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 10–15 cm, koszenie wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej i przyziemnych części kęp bliźniczki psiej trawki, powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 1,6533 |
| 6230\_03 | 4 | Kruszewo | 335 | 0,3803 |
| 6230\_05 | 4 | Kruszewo | 325 | 0,0759 |
| 6230\_06 | 7 | Kruszewo | 174/7 | 0,0453 |
| 6230\_07 | 7 | Kruszewo | 694 | 0,131 |
| Kruszewo | 698 | 0,025 |
| 6230\_12 | 13 | Topilec | 236 | 0,0005 |
| 6230\_14 | 13 | Baciuty | 668 | 0,054 |
| 669 | 0,0615 |
| 6230\_15 | 15 | Bokiny | 96/1 | 0,0238 |
| 96/2 | 0,0276 |
| 96/3 | 0,029 |
| 96/4 | 0,097 |
| 6230\_20 | 17 | Uhowo | 343/2 | 0,0347 |
| 6230\_21 | 17 | Uhowo | 344/3 | 0,38 |
| 344/4 | 0,2713 |
| 7 | 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie | 6510\_01 | 1 | Pańki | 47/10 | 0,1817 | Ręczne koszenie, w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 5–15 cm. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 3,0996 |
| 310/3 | 0,0141 |
| 6510\_02 | 1 | Pańki | 45/24 | 0,06 |
| 47/11 | 0,1054 |
| 6510\_03 | 1 | Pańki | 69/1 | 0,1237 |
| 328 | 0,0123 |
| 6510\_04 | 3 | Pańki | 8/39 | 0,0655 |
| 8/27 | 0,0214 |
| 6510\_05 | 3 | Pańki | 338 | 0,0233 |
| 6510\_06 | 3 | Pańki | 1/2 | 0,022 |
| 2/10 | 0,1927 |
| 3/4 | 0,0891 |
| 3/5 | 0,0695 |
| 4/2 | 0,0283 |
| 5/12 | 0,0703 |
| 6/8 | 0,0624 |
| 7/2 | 0,0382 |
| 8/27 | 0,0364 |
| 8/39 | 0,0577 |
| 9/2 | 0,0197 |
| 9/21 | 0,0282 |
| 331 | 0,0078 |
| 332 | 0,009 |
| 334 | 0,0205 |
| 6510\_07 | 3 | Kruszewo | 401/1 | 0,0314 |
| 402/3 | 0,0837 |
| 6510\_08 | 3 | Kruszewo | 403/1 | 0,0154 |
| 403/2 | 0,0222 |
| 403/3 | 0,042 |
| 403/4 | 0,0316 |
| 403/5 | 0,0174 |
| 403/11 | 0,0113 |
| 6510\_09 | 3 | Kruszewo | 403/10 | 0,022 |
| 404 | 0,0748 |
| 6510\_10 | 3 | Kruszewo | 404 | 0,163 |
| 6510\_11 | 3 | Kruszewo | 392/6 | 0,0677 |
| 6510\_12 | 3 | Kruszewo | 398/5 | 0,165 |
| 6510\_13 | 3 | Kruszewo | 318/1 | 0,0328 |
| 399 | 0,0625 |
| 6510\_15 | 3 | Kruszewo | 402/3 | 0,153 |
| 6510\_16 | 2 | Pańki | 22/8 | 0,153 |
| 6510\_17 | 9 | Izbiszcze | 325/15 | 0,0488 |
| 6510\_20 | 11 | Bokiny | 269 | 0,0323 |
| 6510\_26 | 17 | Uhowo | 362/1 | 0,0917 |
| 362/2 | 0,1107 |
| 6510\_27 | 17 | Borowskie Żaki | 90 | 0,0234 |
| 464 | 0,0247 |
| 6510\_28 | 18 | Łapy Dębowina | 1620 | 0,092 |
| 1658 | 0,1 |
| 1746 | 0,018 |
| 1747 | 0,05 |
| 8 | 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska | 7140\_01 | 17 | Uhowo | 343/1 | 0,1214 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów przez cięcie na poziomie gruntu w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować.  | 0,5605 |
| 344/3 | 0,4391 |
| 9 | 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk | 7230\_01 | 5 | Radule | 89/2 | 0,2291 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów przez cięcie na poziomie gruntu w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r. W siedlisku należy pozostawić wszystkie okazy wierzby rokity *Salix rosmarinifolia*; ręczne koszenie, wysokości koszenia 10–15 cm w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.. Zabiegi ochronne wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej i przyziemnych części kęp turzyc. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 60,0503 |
| 98 | 0,0425 |
| 7230\_02 | 5 | Radule | 116/2 | 0,0527 |
| 117/2 | 0,0833 |
| 7230\_03 | 5 | Radule | 126/2 | 0,0353 |
| 128/3 | 0,0029 |
| 7230\_04 | 5 | Radule | 131/2 | 0,0504 |
| 7230\_05 | 4 | Kruszewo | 338 | 0,1795 |
| 344/1 | 0,4101 |
| 7230\_06 | 6 | Kurowo SNS | 6/28 | 0,3353 |
| 7230\_07 | 7 | Kruszewo | 178/19 | 0,0145 |
| 176/13 | 0,0183 |
| 7230\_09 | 9 | Jeńki | 261 | 0,0276 |
| 7230\_11 | 13 | Topilec | 246 | 0,0292 |
| 7230\_12 | 13 | Baciuty | 663 | 0,3579 |
| 666 | 0,3567 |
| 668 | 0,0346 |
| 7230\_13 | 14 | Bojary | 239 | 0,1208 |
| 241 | 0,3503 |
| 512 | 0,0058 |
| 7230\_14 | 14 | Bojary | 217 | 0,1112 |
| 7230\_15 | 14 | Bojary | 223 | 0,0313 |
| 224 | 0,1205 |
| 228 | 0,2425 |
| 229 | 0,343 |
| 230 | 0,327 |
| 231 | 0,296 |
| 250 | 0,826 |
| 252 | 0,7413 |
| 256 | 0,4725 |
| 257 | 0,5337 |
| 258 | 0,335 |
| 259 | 0,1431 |
| 7230\_16 | 14 | Bojary | 235 | 0,5298 |
| 236 | 0,34 |
| 7230\_23-7230\_27 | 17 | Uhowo | 349/3 | 1,332 |
| 350 | 2,0914 |
| 351 | 1,694 |
| 352 | 1,3815 |
| 353/1 | 0,4814 |
| 353/2 | 0,4564 |
| 353/3 | 0,3997 |
| 354/2 | 0,435 |
| 354/1 | 0,434 |
| 354/3 | 0,4488 |
| 355 | 1,23 |
| 356 | 0,1502 |
| 363 | 0,9893 |
| 366 | 0,3132 |
| 367 | 0,2599 |
| 369/4 | 0,4239 |
| 369/5 | 0,3442 |
| 370/1 | 0,6432 |
| 371/3 | 0,35 |
| 378/2 | 0,3367 |
| 378/3 | 0,2878 |
| 378/1 | 0,2391 |
| 377/2 | 0,7702 |
| 377/3 | 0,3432 |
| 376/8 | 0,1136 |
| 376/7 | 0,1134 |
| 376/6 | 0,1096 |
| 376/5 | 0,1099 |
| 376/9 | 0,261 |
| 376/10 | 0,0135 |
| 376/1 | 0,5488 |
| 375/2 | 0,7597 |
| 375/3 | 0,4705 |
| 375/1 | 0,0023 |
| 373/3 | 0,277 |
| 372/1 | 0,3665 |
| 372/4 | 0,4937 |
| 373/1 | 0,9894 |
| 349/4 | 1,1844 |
| 348/1 | 0,8534 |
| 348/2 | 0,938 |
| 348/3 | 0,6947 |
| 347/1 | 0,4386 |
| 347/2 | 0,463 |
| 347/3 | 0,4915 |
| 347/4 | 0,2135 |
| 347/5 | 0,1474 |
| 346/2 | 0,5447 |
| 346/3 | 0,1613 |
| 346/4 | 0,4356 |
| 345/5 | 0,8075 |
| 345/4 | 0,4778 |
| 344/4 | 0,7702 |
| 344/3 | 0,6263 |
| 343/2 | 0,0716 |
| 819/1 | 0,0433 |
| 817/1 | 0,0245 |
| 814/2 | 0,3647 |
| 813/1 | 0,4508 |
| 809/1 | 0,1246 |
| 808/1 | 0,1236 |
| 760 | 0,9905 |
| 761/1 | 1,9832 |
| 762/1 | 0,9619 |
| 763/1 | 1,2787 |
| 765/1 | 0,9181 |
| 766 | 0,4952 |
| 777/1 | 0,3953 |
| 767/2 | 1,65 |
| 769/1 | 1,2969 |
| 770/1 | 1,284 |
| 771/1 | 0,4604 |
| 772/1 | 0,4102 |
| 773/1 | 0,406 |
| 774 | 1,5974 |
| 775/1 | 1,3958 |
| 778/1 | 0,0679 |
| 806/1 | 0,0018 |
| 796 | 0,047 |
| 795 | 0,0679 |
| 794 | 0,0371 |
| 780 | 0,0899 |
| 781 | 0,0296 |
| 782 | 0,1922 |
| 784 | 0,2981 |
| 785 | 0,009 |
| 7230-28 | 17 | Uhowo: | 379/3 | 0,7691 |
| 378/2 | 0,4557 |
| 378/3 | 0,3616 |
| 378/1 | 0,2783 |
| 377/2 | 0,8687 |
| 377/3 | 0,4732 |
| 376/8 | 0,1028 |
| 376/7 | 0,1137 |
| 376/6 | 0,1061 |
| 376/5 | 0,1076 |
| 376/10 | 0,0025 |
| 376/11 | 0,1085 |
| 376/1 | 0,0004 |
| 375/1 | 0,0023 |
| 7230\_31 | 19 | Suraż | 85/3 | 0,0475 |
| 68/2 | 0,0196 |
| 7230\_32 | 19 | Suraż | 85/3 | 0,5316 |
| 7230\_33 | 19 | Suraż | 85/3 | 0,2923 |
| 10 | 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny | 9170\_01 | 3 | Pańki | 8/39 | 0,0148 | Ręczne koszenie obrzeży i luki w drzewostanie, wykaszać zwłaszcza w miejscach intensywnego rozwoju orlicy pospolitej i trzcinnika piaskowego w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować | 4,9796 |
| 8/27 | 0,0642 |
| 7/2 | 0,0064 |
| 9170\_02 | 3 | Pańki | 334 | 0,024 |
| 332 | 0,0101 |
| 331 | 0,0185 |
| 9/21 | 0,0727 |
| 9/2 | 0,1672 |
| 8/39 | 0,0869 |
| 9170\_03 | 3 | Pańki | 8/27 | 0,0245 |
| 7/2 | 0,1303 |
| 9170\_04 | 3 | Pańki | 334 | 0,013 |
| 332 | 0,013 |
| 331 | 0,0223 |
| 9/21 | 0,0766 |
| 9/2 | 0,0367 |
| 9170\_05 | 3 | Pańki: | 336 | 0,1063 |
| 334 | 0,111 |
| 332 | 0,0487 |
| 9/21 | 0,3654 |
| 331 | 0,0931 |
| 9/2 | 0,157 |
| 8/39 | 0,2022 |
| 8/27 | 0,1496 |
| 7/2 | 0,19 |
| 6/8 | 0,1235 |
| 5/12 | 0,0122 |
| 4/2 | 0,0722 |
| 3/5 | 0,0576 |
| 3/4 | 0,072 |
| 2/10 | 0,0504 |
| 9170\_06 | 8 | Mojsiki | 10 | 0,0227 |
| Mojsiki Borzyska | 97 | 0,046 |
| 9170\_07 | 9 | Kruszewo | 756 | 0,062 |
| 761 | 0,0373 |
| 751 | 0,0355 |
| 9170\_08 | 11 | Wólka Waniewska | 6/5 | 0,0547 |
| 9170\_09 | 11 | Wólka Waniewska: | 20 | 0,309 |
| 21 | 0,4201 |
| 12/2 | 0,1897 |
| 11 | 0,0551 |
| 18/4 | 0,011 |
| 9170\_10 | 11 | Wólka Waniewska | 21 | 0,0045 |
| 35 | 0,3016 |
| 9170\_11 | 11 | Wólka Waniewska | 35 | 0,2144 |
| 47 | 0,0399 |
| 43/1 | 0,1534 |
| 42 | 0,168 |
| 9170\_12 | 10 | Wólka Waniewska | 171/2 | 0,1153 |
| 9170\_15 | 11 | Wólka Waniewska | 229/3 | 0,035 |
| 11 | 91I0 Ciepłolubne dąbrowy | 91I0\_01 | 10 | Wólka Waniewska | 159 | 0,112 |
| 12 | Murawy i traworośla napiaskowe w tym *Calamagrostietum epigei* | 10 | Wólka Waniewska | 78/2 | 0,185 | Ręcznie koszenie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 5–15 cm. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować | 0,185 |
| 13 | Łąki świeże i wilgotne w tym Zb z *Poa pratensis-Festuca rubra* | 11 | Wólka Waniewska | 229/3 | 0,049 | Ręcznie koszenie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokości koszenia 5–15 cm. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 0,049 |
| 14 | Szuwary turzycowe w tym *Caricetum eletae* | 17 | Borowskie Żaki | 127 | 0,847 | Ręczne koszenie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r., wysokość koszenia 10–15 cm;. Koszenie wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej i przyziemnych części kęp turzyc. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 2,877 |
| 128 | 1 |
| 131 | 0,2 |
| 136 | 0,14 |
| 137 | 0,35 |
| 138 | 0,164 |
| 140 | 0,054 |
| 10 | Wólka Waniewska | 78/2 | 0,122 |
| 15 | Zbiorowisk z *Salix rosmarinifolia* | 11 | Wólka Waniewska | 229/3 | 0,05 | Ręczne usuwanie drzew i krzewów (poza *Salix rosmarinifolia*) w terminie od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r. Zabieg ochronny wykonywać w sposób nie niszczący pokrywy glebowej. Powstałą biomasę usunąć w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po wykonaniu zabiegu ochronnego i zutylizować. | 0,05 |
|  | Łączna powierzchnia | 77,4 |  | 77,4 |

**Lokalizację zabiegów ochronnych przedstawiają mapy od numeru1 do 19**

**Lokalizacja obrębów ewidencyjnych**

Województwo podlaskie:

**Powiat Białostocki:**

Gmina Choroszcz: Obręby ewidencyjne: Pańki, Kruszewo, Izbiszcze

Gmina Tykocin: Obręb ewidencyjny Radule

Gmina Turośń Kościelna: Obręby ewidencyjne: Borowskie Żaki, Topilec, Baciuty, Bojary

Gmina Łapy: Obręby ewidencyjne: Bokiny, Wólka Waniewska, Uhowo, Łapy Dębowina,

**Powiat Wysokomazowiecki**

Gmina Sokoły: Obręby ewidencyjne: Jeńki, Mojsiki, Mojsiki Borzyska

Gmina Kobylin Borzymy obręb ewidencyjny: Kurowo SNS