**Załącznik Nr 7 do SIWZ**

Wzór Umowy

zawarta w dniu …………….2018 r. pomiędzy:

**Narwiańskim Parkiem Narodowym Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy ,** NIP 722-16-26-836, REGON 200668080, reprezentowaną przez:

**Ryszarda Modzelewskiego** – Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego zwanego dalej „Zamawiającym”,

a

**………………………………………………….**,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia procedury udzielenia zamówienia publicznego pn.: ,, ***Wykonanie zabiegów ochronnych w lądowych siedliskach w obszarze Natura 2000 PLH  200002 Narwiańskie Bagna w 2018***”, w trybie przetargu nieograniczonego zwanego dalej ,, postepowaniem”

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 – etap I” nr umowy POIS.02.04.00-00-0023/16-00 z dnia 27.10.2016, aneks do umowy Nr POIS.02.04.00-00-0023/16-01 z dnia 09.04.2018, który jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**§ 1**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę działań ochronnych w lądowych siedliskach Natura 2000 polegających na wykonaniu zabiegów szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy (opis przedmiotu zamówienia do SIWZ). Lokalizację zabiegów na poszczególnych działkach zawierają mapy stanowiące załączniki nr 2-20 do umowy.
2. Opis sposobu wykonania prac, powierzchnię oraz terminy ich wykonania zawiera załącznik nr 1 do Umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania umowy terminy końcowe wykonania poszczególnych zabiegów podane w załączniku nr 1 ulegają odpowiedniemu skróceniu.
3. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że niektóre obszary objęte pracami są trudno dostępne i położone na podmokłym, torfowym podłożu. Powoływanie się na powyższe okoliczności nie będzie stanowiło podstawy do dodatkowych roszczeń lub zmiany umowy.

**§ 2**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do ....... roku.

**§ 3**

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy pzp zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 26.06.1974r Kodeks Pracy, osoby wykonujące czynności niezbędne w realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących: ręczne koszenie, ręczne usuwanie drzew i krzewów, ręczne usuwanie inwazyjnych gatunków obcych. Wymóg nie obejmuje kierownika prac.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienie ww. wymogów i dokonywania ich oceny; żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
4. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion, nazwisk i liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną (z wyjątkiem imienia i nazwiska) w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO.

1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
4. wykonać usługę przy pomocy osób wskazanych w wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 21 do umowy,
5. wykonać przedmiot umowy w zakresie, terminach i na warunkach określonych w umowie oraz jej załącznikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz z zachowaniem należytej staranności;
6. niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
7. współdziałać z Zamawiającym w realizacji przedmiotu umowy i na bieżąco informować Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu umowy;
8. przestrzegać technologii wykonania prac, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
9. codziennie, po wykonaniu prac na każdej powierzchni przed jej opuszczeniem uporządkować terenu i oczyścić miejsca pracy z wszelkiego typu pozostawionych przez niego odpadów. W szczególności dotyczy to uprzątnięcia wszelkich pojemników, opakowań po olejach, odpadów spożywczych, puszek, butelek, worków foliowych itp.
10. Zamawiający zobowiązuje się do:
11. bieżącego współdziałania z Wykonawcą w trakcie realizacji umowy, w tym do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji i przekazywania materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
12. odbioru należycie wykonanego przedmiotu umowy;
13. zapłaty wynagrodzenia za należyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości i na warunkach określonych w § 6.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania doraźnych kontroli postępu prac oraz ich jakości, a także prowadzenia kontroli BHP w czasie wykonywania prac i ewentualnego ich przerwania w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy lub przepisów prawa – do czasu usunięcia zagrożenia lub nieprawidłowości.
15. Do kontroli, o których mowa w ust. 8 upoważnieni są pracownicy Narwiańskiego Parku Narodowego.
16. Osoba wyznaczona przez Zamawiającego do bieżącego kontaktu z Wykonawcą: Iwona Laskowska tel. 857181417, iwona.laskowska@npn.pl.
17. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela: ……………………………………..

**§ 4**

* + - 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać umowę przy pomocy osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana lub wskazanie dodatkowych osób jest możliwe wyłącznie, jeśli te osoby spełniać będą warunki, jakich wymagano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca złoży w tym celu oświadczenie wraz ze wskazaniem doświadczenia zawodowego takiej osoby (odpowiednio: wykonywanie lub nadzorowanie prac polegających na wykonywaniu ręcznych zabiegów ochronnych), nazwy obszaru chronionego w którym wykonywane były w/w prace oraz podstawę do dysponowania osobą. Zmiana taka wymaga zgody Zamawiającego, który może jej odmówić jeśli wskazane osoby nie spełniają wskazanych w SIWZ wymagań.
			2. Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie umowy podwykonawcom wówczas za działania lub zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne/ Wykonawca nie powierzy wykonania umowy podwykonawcom.
			3. Wykonawca powierza następującemu podwykonawcy następujące prace: ...

**§ 5**

* 1. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe. Po zakończeniu wszystkich lub części prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
	2. Zamawiający w ramach czynności odbioru prac:
1. przeprowadzi wizję w terenie w celu stwierdzenia zgodności przedmiotu umowy z sytuacją na gruncie; z przeprowadzonej wizji sporządzony zostanie protokół;
2. przekaże pisemnie Wykonawcy ewentualne uwagi do wykonania przedmiotu umowy.
	1. Czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zobowiązuje się wykonać w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac.
	2. Prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie protokołem odbioru końcowego bez wad, podpisanym przez Strony.
	3. W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbioru, że przedmiot umowy został nienależycie wykonany, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w protokole i wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie dłuższy niż 7 dni roboczych w celu usunięcia stwierdzonych wad i zastrzeżeń.
	4. Jeżeli wady usunąć się na dadzą lub bezskutecznie upłynie termin wyznaczony na podstawie ust. 5, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy (lub jej części) w trybie natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej.
	5. Jeżeli Zamawiający, mimo zastrzeżeń zgłoszonych w protokole, przyjmie wadliwy przedmiot umowy, w szczególności gdy będzie miał on znaczenie dla Zamawiającego z punktu widzenia celu któremu ma służyć, wówczas wynagrodzenie podlega obniżeniu proporcjonalnie do zakresu wadliwości przedmiotu umowy. Procentowy zakres wadliwości określi Zamawiający w protokole odbioru. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna, określona w § 7 ust.1 pkt 2 naliczana do dnia odbioru.
	6. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru, o których mowa wyżej jest osoba wyznaczona do bieżącego kontaktu z Wykonawcą.
	7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołów odbioru, o których mowa wyżej jest osoba wskazana jako przedstawiciel Wykonawcy.

**§ 6**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę netto: ………………….zł (słownie ….), plus podatek VAT …….. %, co daje kwotę brutto…………………………….. zł (słownie złotych: …………………./100).
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu wykonania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na kwotę nie większą niż 80 % wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie faktur wystawianych w oparciu o podpisane przez strony protokoły odbiorów częściowych stwierdzające wykonanie prac bez zastrzeżeń. Protokół częściowy w takim przypadku będzie zawierał wskazanie powierzchni wykonanych usług ze wskazaniem nazwy siedliska (zbiorowiska) i cenę za 1 ha.
5. Rozliczenie końcowe wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po końcowym odbiorze prac. Do ostatniej faktury Wykonawca dołączy zestawienie wartości wykonanych usług pomniejszoną o sumę kwot poprzednio zafakturowanych. Zestawienie powinno być zaakceptowane przez kierownika prac i Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest przyjęcie wykonania prac przez Zamawiającego potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru.
8. Faktura winna odpowiadać wymaganiom formalnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych określających warunki, jakim muszą odpowiadać dowody księgowe.

**§ 7**

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
2. za zwłokę w wykonaniu umowy – 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ;
3. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy zgłoszonych przez Zamawiającego– 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu ustalonego zgodnie z § 5 ust. 5;
4. za usunięcie drzewa lub krzewu gatunku innego niż objęte umową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
5. za koszenie w sposób niszczący pokrywę glebową lub nieusunięcie w terminie biomasy w wysokości 1.000 zł za każdą działkę,
6. za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;
7. w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4 – w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 6 ust. 1;
8. w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez osoby inne niż określone w ofercie lub na które Zamawiający nie wyraził zgody – każdorazowo w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1, za każdą osobę;
9. za wykonywanie usługi niezgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy lub § 3 ust. 6 pkt 4-6, w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
10. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
11. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej noty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
14. Kary umowne podlegają łączeniu.

**§ 8**

* 1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w części lub w całości, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
1. jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym wykonanie umowy w umówionym terminie – w terminie do 14 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
2. gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, w szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ofercie, usuwa drzewa lub krzewy inne niż objęte umową, dokonuje koszenia w sposób niszczący pokrywę glebową, nie przestrzega warunków świadczenia usług lub wykonuje umowę w sposób nienależyty i nie zmienia sposobu realizacji umowy lub nie usunął wad mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 14 dni od upływu terminu określonego przez Zamawiającego w wezwaniu. Obowiązku wezwania nie stosuje się w przypadku gdy wady usunąć się nie da lub wymagane byłoby jej natychmiastowe usunięcie, wówczas Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie do 7 dni od kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
3. gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź naprawcze – w terminie do 7 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tej przyczyny;
4. innych przyczyn, w tym także za których wystąpienie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a powodujących że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego- w terminie do 14 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
5. W przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy P.z.p
	1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od umowy.
	2. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane drugiej stronie.

**§ 9**

1. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy mogą być dokonane w następującym zakresie:
2. zmiany sposobu realizacji, zakresu lub terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na treść umowy – zmiany nastąpią w celu dostosowania umowy do tych przepisów,
3. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
	* 1. działań osób trzecich uniemożliwiających realizację umowy, np. blokada dróg dojazdowych do miejsc prowadzenia zabiegów ochronnych, uporczywe bezzasadne utrudnianie prac uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
		2. braku dostępu do obszarów, w których wykonywane są zabiegi ochronne z przyczyn niedotyczących Wykonawcy np. zakaz wstępu spowodowany wysokim stopniem zagrożenia pożarowego, pożarem na terenie prowadzenia prac lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, trwania okresu lęgowego ptaków, znalezisk archeologicznych,
		3. czasowego wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego,
		4. wydłużenia czasu realizacji projektu „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 – etap I” nr umowy POIS.02.04.00-00-0023/16-00 z dnia 27.10.2016,
		5. wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację umowy, takich jak:
* opady deszczu w ilości powyżej 30 mm w ciągu doby;
* utrzymywania się średniej temperatury w ciągu doby poniżej - 10o C;
* utrzymywanie się stanów wód wg wodowskazu w Kurowie powyżej 90 cm i więcej przez co najmniej 7 dni;
	+ 1. siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, zaistnienia przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, na czas jej działania uniemożliwiającego wykonywanie zamówienia (np. pożar, silny wiatr, siarczysty mróz, ciągłe opady deszczu, i in. trwające dłużej niż w warunkach normalnych).

We wszystkich powyższych przypadkach przesunięcie terminu wykonania zamówienia może nastąpić o ilość dni trwania wyżej opisanej przeszkody, ale nie dłużej niż do 28 lutego 2019 r.

1. w sytuacjach opisanych pkt 2 lit. e Zamawiający dopuszcza usunięcie biomasy w terminie późniejszym niż 2 tygodnie po pokosie. W tym przypadku ścięta biomasa musi być zebrana w stogi/kopy, przy czym nie mogą one być rozproszone po całej powierzchni. Przedłużenie terminu usunięcia biomasy nastąpi o ilość dni trwania przeszkody.
2. zmiany sposobu wykonania umowy (np. wysokość koszenia), o ile zmiana taka wpłynie korzystnie na wykonywane działania ochronne lub w przypadku zrealizowania na polecenie Zamawiającego robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
3. Zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania.
4. zmniejszenie zakresu zamówienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku braku możliwości wykonania robót na konkretnych działkach.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności prowadzących do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy może ulec zmniejszeniu o wartości niewykonanych prac. Wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmienione. Wartość ta zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych wykonania prac określonych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik Nr 22 do Umowy.
6. W przypadku gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 1 uzasadniające zmianę umowy, będzie on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności potwierdzających istnienie podstawy do żądania takiej zmiany. W przypadku, gdy podstawą zmiany umowy są opady deszczu lub temperatura Wykonawca wraz z wnioskiem złoży dokumenty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzające ilość opadów lub średnią temperaturę.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany wraz z uzasadnieniem.
9. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności z zachowaniem warunków dopuszczalności zmiany umowy określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
11. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy takich jak np. zmiana rachunku bankowego,
12. danych teleadresowych,
13. danych rejestrowych,
14. zmiany redakcyjne umowy.

**§ 10**

1. Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących wyniknąć z umowy.
2. Spory, których nie można będzie zakończyć na drodze ugodowej, będą rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 11**

* 1. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Zamawiającego.
	2. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów umowy i projektu osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie.
	3. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym, czy podlegają one ochronie określonej w ust. 2.
	4. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem umowy
	5. Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym wierzytelności, na osoby trzecie wymaga pisemnej wcześniejszej zgody Zamawiającego.
	6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.
	7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1. Opis przedmiotu umowy - załącznik nr 1,
2. mapy z lokalizacją zabiegów - załączniki nr 2-20,
3. wykaz osób - załącznik nr 21,
4. oferta wykonawcy - Załącznik nr 22.

…………………………………………………… ………………………………………………………

Wykonawca Zamawiający